# NEON RUMBLE — 产品需求文档 v2.0（角色、U 远程、场景与 BGM）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | NEON RUMBLE（浏览器 2D 格斗游戏） |
| Owner | koma |
| 状态 | 待评审（v2.0 方案稿） |
| 更新 | 2026-10-20 |
| 基线 | v1.2（帧表、连招、攻防、18 组测试） |
| 关联代码 | src/config.js、src/fighter.js、src/engine.js、src/input.js、src/ai.js、src/render.js、src/audio.js、src/main.js |
| 本版范围 | 6 名角色（4 名新增）、全员近战 + 每人一个 U 远程、角色差异化、选人页、选图页、5 张地图、每图专属 BGM |

# 0. 一页摘要

v2.0 做四件事：加角色、加选人选图、加地图、加 BGM。联网、养成、解锁、剧情、训练模式都不做。

核心设计：所有人都是近战角色，但每个人都有且只有一个 U 键远程技能，且 U 可以在空中释放。U 伤害低、弹道明显、容易被躲；单独放只能控距离，真正的价值是接在普通技后面垫一下继续压制。角色差异来自三件事：U 是什么、S 必杀是什么、超杀是什么。

地图 5 张，每张配一条用代码现场合成的 BGM，风格跟着地图走（霓虹合成器、沙漠异域、雪山空灵、草原辽阔、雨天 lo-fi）。不引入音频文件，保持零依赖、零素材、首屏不加载音频。

目标：6 名角色每人 1 个 U + 1 个必杀 + 1 个超杀；任意两名角色胜率 45%–55%；选人/选图全键盘 3 键内开局；5 张地图只换外观不改判定；BGM 可静音、可无缝循环、不拖帧。

# 1. 设计原则

全员近战：胜利来自拳脚、投技、确反和走位，不靠远程消耗。

U 是唯一的远程手段：每人一个，低伤害、可躲、有代价，单独用不能赢。

U 是压制桥：普通技命中/防御后可取消成 U，借弹道掩护继续压上；U 不能取消成 U。

共享普攻，专属三件套：六人共用普攻/投技/浮空/冲刺，差异集中在 U、必杀、超杀。

地图只换皮：地面、墙体、推箱完全一致，无陷阱无互动。

音频零素材：BGM 全部由 WebAudio 现场合成，风格由数据表定义。

全开放：6 人默认解锁，不做解锁/付费。

# 2. 操作与 U 键

| 动作 | P1 | P2 |
| --- | --- | --- |
| 移动 / 跳 / 蹲 | A / D、W、S | ← / →、↑、↓ |
| 轻拳 / 重拳 / 踢 | J / K / L | 小键盘 1 / 2 / 3 |
| U 远程技能 | U | 小键盘 4 |
| 必杀（S） | ↓↘→ + 攻击 | ↓↙← + 攻击 |
| 超杀 | ↓↘→↓↘→ + 重拳 | ↓↙←↓↙← + 重拳 |
| 投技 / 拆投 | J + K | 1 + 2 |
| 中段 / 浮空 | 前 + L / 蹲 + K | 前 + 3 / 蹲 + 2 |
| 冲刺 / 后撤 | 双击前进 / 后退 | 双击前进 / 后退 |

P2 的 U 用小键盘 4，右手不用离开方向键与小键盘区。

# 3. U 远程系统（全员，含空中）

## 3.1 统一规则

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 伤害 | 30–50（空中 ×0.8），被挡削血 4 |
| 起手 / 收招 | 8–14 帧 / 18–26 帧（角色不同） |
| 同时存在 | 每人最多 1 发；自己场上有弹时不能再放 |
| 使用条件 | 地面与空中均可；硬直/防御/攻击/冲刺中不可放 |
| 空中限制 | 每次跳跃限 1 次；放过后该跳不能再出空中攻击；落地后 4 帧才能行动 |
| 取消 | 轻拳/重拳/下段命中或防御后可取消成 U；U 不能被任何招式取消，也不能取消成 U |
| 命中效果 | 16 帧硬直（随连段衰减），击退 2；打浮空目标时硬直 12 |
| 防御效果 | 12 帧防御硬直，无连段收益，只提供掩护 |
| 落空 | 收招满帧，可被跳入/冲刺确反 |
| 回气 | 命中 +4，被挡 +2；防御方 +2 |
| 弹道高度 | 高位弹（KAI / RIN / SABER）蹲下可躲；低位弹（VOLT / NOVA / ECHO）需跳或防 |
| 相杀 | U 与对手 U/普通波相撞双方消失；超杀可以吃掉 U |

## 3.2 为什么这样设计

伤害低 → 不能靠 U 磨血取胜。

可跳可蹲可躲 → 对读招强，对乱放弱。

空中 U 有次数、落地硬直、与空中攻击互斥 → 不是无责任消耗。

取消进 U → 「打中/被挡 → 垫一发 → 冲进去继续压」的主要新增内容。

不能 U→U、场上只一发 → 结构上堵死无限连；再叠加 v1.2 的硬直衰减与伤害衰减。

## 3.3 连招与压制示例

| 起手 | 路线 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 轻拳命中 | 轻拳 → U → 前冲 → 轻拳 | 压制/连段起手 |
| 重拳命中 | 重拳 → U → 前跳 | 逼对手在防箭和防空之间二选一 |
| 下段命中 | 下段 → U → 冲刺 | 继续贴脸，防止拉开 |
| 浮空命中 | 浮空 → U（打浮空）→ 跳跃追打 | 空中追击替代路线 |
| 被挡 | 重拳被挡 → U → 前冲投技 | 弹道掩护投技接近 |
| 跳攻命中 | 跳攻 → 落地 → U | 落地压制，弥补跳攻后的空档 |

# 4. 角色系统

## 4.1 结构

每个角色 = 共享普攻 + 专属 U + 专属必杀 S + 专属超杀 + 数值（HP 950–1050、走速 3.0–3.6、跳速 14.8–15.6、伤害系数 0.96–1.04）。不做隐藏被动。

## 4.2 角色名单（6 名）

| 角色 | 定位 | 武器 | HP | 走速 | U 远程 | S 必杀 | 超杀 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAI | 均衡·立回 | 拳 | 1000 | 3.4 | 等离子弹 | 升龙 | 超波动 | ★★ |
| RIN | 突进·压制 | 双刃 | 980 | 3.6 | 苦无 | 疾风突 | 连斩乱舞 | ★★★ |
| VOLT | 投技·力量 | 重拳套 | 1050 | 3.0 | 震地波 | 指令投 | 终极投 | ★★ |
| NOVA | 弓手·空间 | 弓 | 950 | 3.2 | 穿云箭 | 弓身横扫 | 箭雨 | ★★★★ |
| SABER | 连击·压制 | 拳刃 | 1000 | 3.45 | 音刃 | 三段连拳 | 百裂拳 | ★★★★ |
| ECHO | 设置·陷阱 | 装置 | 980 | 3.25 | 共振弹 | 能量球 | 能量领域 | ★★★ |

## 4.3 角色详述

KAI — 均衡·立回

U 等离子弹：45 伤害、速度 7.5、起手 10、收招 22。

S 升龙：6 帧起手、1–8 帧无敌、88 伤害、被防 −22。

超杀 超波动：210 伤害、击倒。

优势：选项最全；弱点：没有突出长处。

RIN — 突进·压制

U 苦无：32 伤害、速度 11、射程 300、起手 8、收招 18。

S 疾风突：14 帧起手、位移 100px、70 伤害、被防 −8。

超杀 连斩乱舞：5 段 × 50。

优势：最快、起攻强；弱点：HP 最低、被防风险大。

VOLT — 投技·力量

U 震地波：50 伤害、速度 4、贴地飞行、起手 14、收招 26。

S 指令投：8 帧起手、范围 64、140 伤害、落空 30 帧。

超杀 终极投：12 帧起手、280 伤害、不可防。

优势：血最厚、单次伤害最高；弱点：慢，会被 U 牵制。

NOVA — 弓手·空间

U 穿云箭：40 伤害、速度 10、起手 12、收招 24；飞行中可被跳过。

S 弓身横扫：9 帧起手、1–5 帧无敌、22 伤害、推开约 90px、被防 −12；打中不追求伤害，只买逃跑窗口，空挥 24 帧会被反打。

超杀 箭雨：5 支箭依次落下，总计 200 伤害。

优势：距离控制最好；弱点：血少、近身弱，S 用错会被确反。

SABER — 连击·压制

U 音刃：34 伤害、速度 9、起手 9、收招 20。

S 三段连拳：10 帧起手、30/35/45 伤害、被防 −6/−8/−14。

超杀 百裂拳：12 段 × 22。

优势：连段上限最高；弱点：操作难度高、空挥惩罚重。

ECHO — 设置·陷阱

U 共振弹：36 伤害、速度 5、起手 11、收招 22。

S 能量球：20 帧放置、40 伤害、寿命 300、进入 40px 触发。

超杀 能量领域：一次放 3 个球，每个 90 伤害。

优势：阵地战强；弱点：设置慢，被贴脸会崩。

## 4.4 差异化与公平预算

| 规则 | 数值 |
| --- | --- |
| U 伤害 | 30–50（空中 ×0.8），削血 4 |
| U 起手 / 收招 | ≤14 帧 / ≥18 帧 |
| 必杀伤害 | 60–140（超杀 200–280）；纯脱身技可低至 20，但必须带击退与收招风险 |
| 被防负帧 | 常规 −4 至 −10；无敌技 ≤ −20 |
| 投射物 | 每人同时 1 发；全场最多 2 发 |
| 无无限连 | 任一角色脚本化压制 30 秒不能击杀满血 |
| 对局胜率 | 任意两名角色 45%–55% |
| 反制 | 每个 U/必杀必须写明至少一种破解方式 |

# 5. 选人页面

流程：标题 → 模式（1P/2P）→ 选人 → 选图 → VS（90 帧）→ 对战 → 结算 → 再战/换人/回标题。

布局：6 个角色格 + RANDOM；P1/P2 高亮立绘；四项数值条（速度/力量/距离/难度）；招式表显示 U / S / 超杀三条输入。

键位：移动 A/D 或 ←/→；确认 J / 小键盘 1；取消 K / 小键盘 2。

30 秒超时随机锁定；RANDOM 随机选人（双方都选 RANDOM 允许同角色，按镜像处理）；双方确认后进入选图。

允许镜像对局：角色备用配色（主色相偏移 120°、亮度 +8%），P1 用原色。

1P 模式显示 CPU 难度（0.8 / 1.0 / 1.2），默认 1.0。

记住上次选择（localStorage，仅角色 id 与难度）。

可访问性：全键盘；角色有独立代号与徽记；隐藏文本摘要供读屏。

# 6. 选图页面

5 张地图卡片 + RANDOM（3×2 网格）；缩略图程序化绘制；15 秒超时随机。

1P：P1 选；2P：首局 P1，之后败者选（平局 P1）。

选图不改变任何判定、帧数、伤害或角色数值。

确认后进入 VS 演出，展示双方角色、定位、地图名，并在 VS 期间淡入该地图 BGM。

# 7. 地图（5 张）与 BGM

| id | 名称 | 主题 | 视觉要点 | BGM 性格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| neon_city | 霓虹街道 | 现有 | 霓虹招牌、远景楼群、地面反光 | 合成器浪潮、四拍推进 |
| desert_dusk | 荒漠落日 | 新增 | 沙丘、热浪、落日剪影、风沙粒子 | 异域音阶、干燥手鼓 |
| snow_peak | 雪山之巅 | 新增 | 雪原、冷色雾、极光、飘雪 | 空灵钟琴、稀疏长音 |
| grassland_wind | 草原长风 | 新增 | 起伏草浪、远山、云影、飘絮 | 五声音阶、明亮拨弦 |
| rainy_night | 雨夜街头 | 新增 | 雨丝、积水反光、霓虹倒影 | lo-fi、柔和边击、雨声 |

硬约束：五图共用地面 468、墙体 48/1552、推箱 54；背景不产生碰撞或判定。

## 7.1 BGM 设计（代码合成，零音频文件）

每张地图一首，进入地图淡入、离开淡出，循环播放；不引入 mp3/ogg，不增加加载体积。

| 地图 | BPM | 调式 | 主要配器 | 氛围层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| neon_city | 112 | A 小调 | 方波琶音、锯齿铺底、四拍鼓 | 远处车流噪声 |
| desert_dusk | 96 | D 弗里几亚属 | 三角波低音、框鼓、稀疏主旋律 | 热风噪声 |
| snow_peak | 72 | C# 小调 | 正弦钟琴、长延迟、低频心跳 | 风雪噪声 |
| grassland_wind | 104 | G 大调五声 | 三角波拨弦、沙锤、明亮铺底 | 风声 |
| rainy_night | 84 | F# 小调 | 滤波锯齿、柔和边击、黑胶噪声 | 雨声 |

技术要点：

16 步音序、8 小节循环；Bass / Lead / Pad / Drums / Ambience 五层，数据表定义，不含随机。

每层一个 16 步 pattern，按小节重复；8 小节的和弦进行单独定义，Lead 允许 8 小节变奏数组。

菜单（标题/选人/选图）播放霓虹街道曲的柔和版（降低音量、去掉鼓）；确认地图后 0.4 秒淡入该图 BGM。

同一场比赛跨回合计时继续播放，不因 ROUND 2/3 重新开始；换图或重开比赛才重启。

WebAudio lookahead 调度（25ms 定时、100ms 预排），不占用每帧渲染。

音乐总线 −12dB 起，音效总线独立；KO 时音乐短暂压低 3dB 再恢复。

首次按键后才启动 AudioContext（浏览器自动播放限制）；M 静音全部音频；音量设置只在本地。

地图切换 0.4 秒淡出/淡入，旧调度器必须停止，避免两首同时响。

# 8. 数据与架构变更

| 文件 | 变更 |
| --- | --- |
| src/config.js | 角色表增加定位、武器、数值、配色、U/S/超杀映射；新增 STAGES |
| src/characters.js（新） | 6 名角色的 U、S、超杀定义与数值 |
| src/select.js（新） | 选人/选图状态机（DOM-free，可测试） |
| src/render-select.js（新） | 选人/选图/VS 绘制 |
| src/audio.js（新） | 程序化 BGM：音序器、音色、总线、淡入淡出 |
| src/audio-tracks.js（新） | 5 张地图的 BGM 数据表 |
| src/fighter.js | U 状态与取消分支；S 槽位改为角色映射；霸体/招架/放置 |
| src/engine.js | 每人投射物上限 1；放置物结算；招架结算 |
| src/ai.js | 按角色使用 U/S/超杀；规避对手 U 与放置物 |
| src/main.js | 标题 → 选人 → 选图 → VS → 对战；接入音频 |

# 9. 平衡与验证

## 9.1 对局矩阵

6 人两两 15 组，每组 200 局 AI 对局，目标 45%–55%。

输出 tools/matchups.mjs 矩阵表。

## 9.2 角色专项

每人脚本化 30 秒压制不能击杀满血。

每人 U：命中/防御/空挥帧差与表一致；场上最多 1 发；U 不能取消成 U。

空中 U：一跳一次；用过之后不能再出空中攻击；落地 4 帧硬直。

浮空 + U 打浮空目标：只允许一次追加。

AI 对每个角色至少使用 1 次地面 U、1 次空中 U、1 次 S、1 次超杀。

## 9.3 选人/选图

双方确认后进入选图；超时随机；取消可回退；镜像配色正确。

2P 选图权：首局 P1、之后败者。

选图不改仿真：同一输入序列在 5 张地图状态哈希一致。

## 9.4 音频

每张地图的 BGM 数据通过校验：BPM 60–140、16 步、8 小节、五层齐全。

调度器单测：给定时间轴，音序不重复、不丢步、循环无缝。

静音/恢复、地图切换只保留一个调度器、AudioContext 不可用时游戏静音可玩。

混音检查：音乐不盖过命中/防御音效；无削波。

跨回合：ROUND 2/3 不重启 BGM；换图/重开比赛才重启。

性能：音频调度 < 1% 主线程；切图无卡顿。

## 9.5 性能与冒烟

选人/选图 60fps；对战 60fps；冷启动 < 5s。

5 张地图各截图；控制台零错误。

## 9.6 实施结果（2026-10-20）

已交付：6 角色、U 系统（含空中）、选人/选图/VS、5 地图、5 首 BGM、RIN 专属超杀。

测试：sim 30 组、audio、select、stages 全部通过。

平衡实测（30 组对阵 × 100 局 AI）：

| 角色 | 总体胜率 |
| --- | --- |
| KAI | 60.9% |
| VOLT | 57.1% |
| SABER | 52.8% |
| RIN | 45.6% |
| NOVA | 43.0% |
| ECHO | 40.6% |

偏差：未达到「任意两角色 45%–55%」。最差 RIN vs VOLT 29%，最好 KAI vs ECHO 70%。原因之一是 AI 不会主动使用近身 S（升龙/指令投/放置），低估了 KAI、VOLT、ECHO 的真实强度。该门槛保留未勾选，需真人试玩与下一轮调整后复核。

# 10. 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 依赖 | 零 runtime 依赖 |
| 体积 | 新增 JS ≤ 40KB（未压缩，含音频代码） |
| 性能 | 逻辑 10000 帧 < 50ms/角色；音频调度 < 1% |
| 兼容 | Chrome / Edge / Firefox 近两版 |
| 可访问性 | 全键盘、文本摘要、对比度 ≥ 4.5:1；可静音 |
| 隐私 | 仅 localStorage，无网络请求 |

# 11. 风险

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| U 太强变远程消耗 | 违背近战定位 | 伤害 30–50、削血 4、每人 1 发、落空重罚 |
| 空中 U 无责任 | 变成跳波压制 | 一跳一次、与空中攻击互斥、落地 4 帧硬直 |
| 角色翻三倍 | 平衡爆炸 | 共享普攻 + 预算表 + 15 组矩阵 |
| BGM 单调重复 | 听感疲劳 | 8 小节循环 + 分层编配；后续可加变奏 |
| 自动播放被浏览器拦 | 没声音 | 首次交互后启动；界面提示 |
| 音频拖慢低端机 | 掉帧 | lookahead 调度 + 固定层数 + 无每帧分配 |
| 选人 UI 复杂 | 新手卡菜单 | 3 键内开局；默认高亮 KAI |

# 12. 里程碑与验收

| 阶段 | 交付 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| M2.0-1 数据重构 | 角色/U/S/超杀/地图数据，U 槽位与取消 | 6 角色数据校验通过 |
| M2.0-2 新角色 | RIN 改造 + VOLT/NOVA/SABER/ECHO | 每人 U/S/超杀可放 |
| M2.0-3 选人/选图 | 两页 + VS + 状态机 | 3 键内开局；状态机测试过 |
| M2.0-4 地图 | 4 张新图 | 5 图截图；判定哈希一致 |
| M2.0-5 音频 | 5 首 BGM + 调度器 + 静音 | 切换/静音/无缝循环测试过 |
| M2.0-6 平衡 | 15 组矩阵 + 专项 | 全部 45–55%；无无限连 |
| M2.0-7 打磨 | README、PRD、截图、报告 | 测试全绿 |

发布门槛：6 角色可玩 + 选人/选图可用 + 5 地图 + 5 首 BGM + 矩阵达标 + 零依赖 + 60fps。

# 13. 开放问题

| # | 问题 | 默认决策 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角色总数 6 是否封顶 | 是 | 平衡成本 |
| 2 | 地图是否要互动 | 不要 | 竞技公平 |
| 3 | 2P 选图权 | 败者选，首局 P1 | 比赛惯例 |
| 4 | 是否做角色解锁 | 不做 | 新手公平 |
| 5 | BGM 是否每局变奏 | 不做，v2.0 每图一首 | 制作成本 |

# 14. 变更记录

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-20 | 初版 |
| v1.1 | 2026-10-20 | 评审修订 |
| v1.2 | 2026-10-20 | 帧表、连招、攻防、平衡 |
| v2.0 | 2026-10-20 | 6 角色、全员 U（含空中）、选人/选图、5 地图、5 首 BGM；已实施，平衡矩阵未全达标（见 9.6） |

# 附录 A · U 与必杀数值表（初稿）

| 角色 | U | 伤害 | 速度 | 起手 | 收招 | S 必杀 | 超杀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAI | 等离子弹 | 45 | 7.5 | 10 | 22 | 升龙 88（无敌） | 超波动 210 |
| RIN | 苦无 | 32 | 11 | 8 | 18 | 疾风突 70 | 连斩 5×50 |
| VOLT | 震地波 | 50 | 4 | 14 | 26 | 指令投 140 | 终极投 280 |
| NOVA | 穿云箭 | 40 | 10 | 12 | 24 | 弓身横扫 22（无敌） | 箭雨 5×40 |
| SABER | 音刃 | 34 | 9 | 9 | 20 | 三段拳 30/35/45 | 百裂 12×22 |
| ECHO | 共振弹 | 36 | 5 | 11 | 22 | 能量球 40 | 领域 3×90 |

超杀帧数据（初稿）：KAI 超波动 10/10/26；RIN 连斩 12/6/28；VOLT 终极投 12/2/32；NOVA 箭雨 14/—/30（5 支箭间隔 4 帧落下）；SABER 百裂 10/12/26；ECHO 领域 16/—/30。全部消耗 100 气、命中击倒、起手前可被打断。

# 附录 B · 选人页线框（文字）

第一行：模式 / 计时 / 双方已选。

第二行：左立绘（P1）· 6 格角色 + RANDOM · 右立绘（P2）。

第三行：数值条 · 招式表（U / S / 超杀）· 1P 难度。

底部：按键提示（A/D 选择 · J 确认 · K 返回）。

# 附录 C · 与 v1.2 的兼容

KAI 的升龙与超杀保留；原波动改为 U 键（伤害 72→45、收招增加），符合远程削弱。

现有测试保留；U 系统、选人、音频测试为增量。

选图不影响仿真：5 图状态哈希一致。

音频不可用时游戏仍完整可玩。